Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PLAN Y AVANCE DE LA SEMANA-3  (Del 21 al 27 de setiembre del 2026)

Curso de Práctica Pre Profesional

ALUMNO

Beeker Aarón, VALDÉZ MATTOS - 16200159

DOCENTE

Luis Alberto ALARCON LOAYZA

Lima, Perú

Décimo Ciclo – 2026

1. Glosario de términos

La implementación de controles de integridad y validaciones avanzadas en arquitecturas cloud transaccionales requiere precisar los siguientes conceptos técnicos:

- Integridad Referencial en NoSQL: Principio que garantiza que las relaciones lógicas entre documentos (ej. cliente, equipo y orden de servicio) mantengan consistencia operativa a nivel de aplicación, compensando la ausencia de restricciones de clave foránea nativas de motores relacionales.

- Consulta Compuesta (Composite Query): Operación de búsqueda en bases de datos documentales que evalúa simultáneamente múltiples campos o condiciones de filtrado (por ejemplo, buscar por número de serie del activo y estado operativo de la orden).

- Validación Antiduplicidad Preventiva: Regla de negocio ejecutada antes del guardado formal de una orden que interroga a la base de datos para confirmar si un equipo físico ya cuenta con un proceso de soporte técnico abierto en taller, impidiendo la emisión de órdenes paralelas para un mismo activo.

- Feedback Asíncrono de Usuario (UX States): Respuestas visuales inmediatas provistas por la interfaz web (indicadores de carga, avisos contextuales de error o bloqueo de controles) que informan al operador el estado exacto de una petición en tránsito hacia los servicios en la nube.

- Control de Eventos Consecutivos (Debounce / Disabling): Mecanismo de interfaz gráfica que suspende temporalmente la interactividad de los botones de confirmación tras el primer clic, evitando la ejecución redundante de peticiones de red y la creación accidental de registros duplicados.

2. Resumen del Plan de Actividades de la semana

##### 2.1. Definición del trabajo

Durante la tercera semana se continuó con la ejecución del Sprint 1: Módulo de Registro de Equipos y Control de Ingreso (Etapa 1) en el aplicativo web ServiTrack.

El trabajo técnico se concentró en la culminación del formulario web de recepción y en la codificación de las reglas de integridad de datos acordadas con la Jefatura de Operaciones:

- Finalización del Componente de Recepción: Integración completa de las secciones de información corporativa del cliente y especificaciones físicas del hardware en el formulario web.

- Validaciones Estrictas de Formato: Restricción estricta de estructura para RUC (11 dígitos numéricos), obligatoriedad de campos críticos (marca, modelo, serie y detalle de falla) y formato válido de correo electrónico.

- Lógica Preventiva Antiduplicidad de Series: Consulta previa en Firebase Cloud Firestore para validar que el número de serie ingresado no mantenga una orden activa (en estados REGISTRADO, EN_DIAGNOSTICO o EN_REPARACION), bloqueando el despacho de la solicitud en caso de colisión.

- Preparación de la Capa de Transacciones: Modelado del servicio en Next.js para la implementación del generador de código correlativo único (DT-XXXXXX) proyectado para la siguiente semana.

2.2. Actividades

Durante este periodo, las tareas planificadas para la Semana 03 se completaron conforme a la estimación, incrementando el avance del Sprint 1 al 65%:

| Nombre de la tarea | Responsable | Actividad Precedente | Semana | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Porcentaje de Avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) Sprint 1: Módulo de Registro de Equipos y Control de Ingreso (Etapa 1) | Practicante | (1) | 2 - 5 | 14/09/2026 | 09/10/2026 | 20 | 35% | En progreso |
| Planificación de Sprint 1 y refinamiento de historias en Jira | Practicante | 1.4 | 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 100% | Completado |
| Desarrollo del formulario de ingreso de equipos y validación de campos | Practicante | 2.1 | 2 - 3 | 15/09/2026 | 25/09/2026 | 9 | 50% | En progreso |
| Implementación del generador de identificador correlativo único en Firestore | Practicante | 2.2 | 3 | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 | 0% | Sin empezar |
| Desarrollo de la vista de listado general de atenciones y filtros dinámicos | Practicante | 2.3 | 4 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | 3 | 0% | Sin empezar |
| Revisión visual, pruebas funcionales y validación del Sprint 1 con Jefatura | Practicante | 2.4 | 5 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | 0% | Sin empezar |

(Pegar aquí la imagen de Jira con el avance de la Semana 03)

Figura 1: Tablero ágil en Jira con las tareas de desarrollo y validación completadas.

##### 2.2.1. Sprint 1: Culminación de la Interfaz Web del Formulario

Se completó la maquetación y reactividad del formulario de recepción técnica en ServiTrack, empleando la arquitectura modular de componentes en React / Next.js:

- Sección de Datos del Cliente: Incluye entradas formateadas para Razón Social, RUC, nombre de contacto directo, teléfono celular y correo corporativo.

- Sección de Identificación del Activo: Cuenta con selectores controlados para Tipo de Activo (Laptop, Desktop, Servidor, Impresora), Marca, Modelo, Número de Serie físico y Part Number facultativo.

- Sección de Falla Declarada: Área de texto enriquecida con contador de caracteres para registrar el problema manifestado por el usuario con nivel de detalle suficiente para el descarte técnico posterior.

(Pegar aquí la captura del formulario de registro terminado en el navegador)

Figura 2: Interfaz final del formulario de registro de ingreso en ServiTrack.

##### 2.2.2. Sprint 1: Reglas de Validación e Integridad en Tiempo Real

Para superar la fragilidad operativa del libro Excel anterior, se programaron validaciones activas en el navegador antes de procesar el guardado:

- Control de RUC Empresarial: Se aplica una expresión regular estricta (/^[0-9]{11}$/), impidiendo el avance si el dato no posee exactamente once caracteres numéricos.

- Bloqueo de Envío Incompleto: Se restringe la confirmación de la orden si los campos de identificación del activo o la descripción de la falla permanecen vacíos.

- Control Antienvíos Consecutivos: El botón de confirmación bloquea los clics repetidos y muestra un indicador de carga asíncrono durante la persistencia en Firebase Firestore.

(Pegar aquí la captura mostrando los mensajes de error o alertas en rojo)

Figura 3: Validaciones de formato y alertas de campos obligatorios en el formulario.

##### 2.2.3. Sprint 1: Lógica Antiduplicidad de Números de Serie

Se programó una función asíncrona de consulta contra la colección ordenes_servicio de Firestore para impedir la creación de tickets redundantes:

- Criterio de Evaluación: Al ingresar el número de serie, el sistema busca coincidencias exactas donde el estado general sea distinto a "ENTREGADO".

- Acción Preventiva: Si la consulta retorna una coincidencia previa activa, la interfaz muestra un cuadro de diálogo notificando el código correlativo de la orden abierta y detiene la creación de un nuevo registro hasta que el expediente previo sea cerrado formalmente.

(Pegar aquí la captura de la consulta en Firestore o la pantalla con la alerta de serie duplicada)

Figura 4: Verificación antiduplicidad de equipos activos en la base de datos Firestore.

(Pegar aquí la captura de los commits de la Semana 03 en GitHub)

Figura 5: Registro de confirmaciones en GitHub asociadas a la lógica de validación.

Conclusiones

- Se finalizó al 100% la interfaz web de registro de ingreso de equipos en ServiTrack, proporcionando un entorno intuitivo y adaptativo para la recepción en taller.

- Se implementó con éxito la regla de negocio de no duplicidad de números de serie activos en Firestore, eliminando el riesgo de registrar atenciones paralelas sobre un mismo activo físico.

- El Sprint 1 alcanzó un avance acumulado del 65%, manteniendo la alineación estricta con el cronograma general de 16 semanas.

Recomendaciones

- Iniciar en la Semana 04 la construcción del servicio de generación atómica de correlativos (DT-XXXXXX) utilizando runTransaction de Firestore para asegurar numeración consecutiva libre de colisiones.

- Desarrollar la vista de consulta tabular para listar las atenciones registradas con filtros inmediatos por cliente, fecha y serie.